Informace pro žadatele o finanční dotaci – výzva 02 eGovernment v obcích CzechPOINT

Na odboru strukturálních fondů MV ČR v současně době probíhá zpracování žádostí obcí o dotaci na zřizování a rozvoj kontaktních míst veřejné správy – tzv. CzechPOINTů. Finančním zdrojem pro dotaci jsou strukturální fondy EU, Integrovaný operační program. Žádost o dotaci zatím podalo více než 5500 obcí a jejich počet se stále zvyšuje. Obce v této době projektoví manažeři MV ČR žádají o doplnění žádostí a opravu formálních nedostatků. Formální náležitosti dosud splnilo celkem cca 2000 žádostí, u nichž žadatelé včas doplnili požadované doklady.

1. Problematika termínu realizace projektů

Administrativní zpracování velkého množství žádostí je časově náročné, proto na základě vyhodnocení stavu a počtu obdržených žádostí o dotaci rozhodlo proto MV ČR prodloužit termín ukončení realizace projektu u žádostí o dotaci v rámci výzvy 02 eGovernment v obcích – CzechPOINT.

Termín ukončení realizace projektu je daný Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí) a je nejzazším termínem způsobilosti výdajů v projektu. To rovněž znamená, že je i posledním možným dnem, kdy příjemce může uskutečnit výdaje spojené s realizací projektu.

Projekty byly rozděleny podle data předložení žádostí do 3 skupin s termínem ukončení realizace projektu následovně:

- u žádostí finalizovaných v termínu do 25.2.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.8.2009;

- u žádostí finalizovaných v termínu od 26.2.2009 do 15.3.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.9.2009;

- u žádostí finalizovaných v termínu od 16.3.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.10.2009.

Rozhodné datum pro zařazení do jednotlivých skupin je datum uvedené v zápatí finalizované Žádosti generované ze systému Benefit7.

Termín ukončení realizace projektu je z hlediska čerpání finančních prostředků nepřekročitelný, žadatel ale může ukončit realizaci projektu v dřívějším termínu.

Změna termínu ukončení realizace je podstatnou změnou v projektu. Takovou změnu nelze realizovat bez souhlasu žadatele. K provedení změny je nutné vyplnit a podepsat Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu:

- Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu předkládá žadatel s předstihem, nejpozději však k termínu, který je uveden jako datum ukončení realizace projektu ve stávající Žádosti o poskytnutí dotace. V opačném případě nelze žádosti vyhovět a prodloužení termínu ukončení realizace projektu nelze provést.

- Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu je nutno zaslat v listinné podobě, s originálním podpisem statutárního zástupce žadatele.

- Vzor Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu je uveden v příloze č.1 tohoto dopisu.

2. Problematika ukončení projektu před vydáním Rozhodnutí

Za způsobilé výdaje jsou v rámci výzvy 02 eGovernment v obcích – CzechPOINT považovány všechny výdaje související s realizací projektu a odpovídající popisu projektu a jeho rozpočtu, které žadatel uplatní v období od 1.12.2008 do termínu ukončení realizace projektu. V souladu s čl. 13 platné výzvy platí, že pokud jsou veškeré aktivity projektu ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tedy realizace celého projektu proběhla před vydáním Rozhodnutí), jsou výdaje projektu nefinancovatelné a projekt nemůže být doporučen k financování.

Realizace projektu skončí nejpozději ve chvíli, kdy:

- příjemce pořídil majetek nutný pro zprovoznění pracoviště CzechPOINT podle technické specifikace popsané projektem (plná verze i upgrade);

- pokud příjemce uplatňuje výdaje na komunikační služby, pak realizace projektu skončí datem ukončení doby připojení k internetu, které bude zahrnuto do vyúčtování a nárokováno z dotace IOP;

- pokud příjemce využil služeb ORP, příp. jiného subjektu, při administraci projektu a současně vydal částku za administraci projektu.

Pro  projekty předložené ve výzvě 02 eGovernment v obcích – CzechPOINT tato skutečnost znamená, že alespoň jedna z projektových aktivit (např. realizace internetového připojení, administrace projektu, nákup výpočetní techniky, ...) musí být prokazatelně realizována až po vydání Rozhodnutí.

Modelový příklad.

- Žadatel provedl výběrové řízení a nakoupil výpočetní techniku vztahující se k projektu v únoru 2009.

- Na základě smlouvy provozuje žadatel internetové připojení, formou zálohové faktury proplatil náklady poskytovateli služby 17.1.2009.

- Administraci projektu si žadatel zpracovává sám.

- Dne 31.3.2009 žadatel předložil Žádost o  dotaci.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.5.2009 obdrží žadatel dne 13.6.2009, rozhodnutím je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.9.2009 (podle bodu 1 b) tohoto dopisu).

- Uznatelným nákladem je internetové připojení v období nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, tedy do 15.9.2009.

- Zálohová faktura nemůže být použita pro vyúčtování dotace. Žadatel musí požádat poskytovatele internetového připojení o vyúčtování. V rámci vyúčtování mohou být pokryty náklady na provozování internetu nejdéle do doby ukončení realizace projektu, tedy do 15.9.2009.

Dodržení článku 13 platné výzvy musí poskytovatel dotace ověřit u jednotlivých žadatelů před vydáním Rozhodnutí. Žádáme Vás tedy o vyplnění přiloženého kontrolního listu “Kontrola realizace projektu před vydáním rozhodnutí“ – viz příloha č. 2 tohoto dopisu.

Vyplněné formuláře „Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu“ a „Kontrola realizace projektu před vydáním rozhodnutí“ zasílejte nejpozději však do data ukončení realizace projektu uvedeného ve stávající Žádosti o poskytnutí dotace na adresu:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

Jindřišská 34

110 00  Praha 1

Obálku je vhodné označit názvem obce a IČ.

3. Změna Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory

V souvislosti s těmito změnami vstupuje v platnost nové znění Příručky pro žadatele a příjemce, ver. 1.2., s datem účinnosti od  29.5.2009. Nová verze Příručky je žadatelům k dispozici na  http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-predkladani-typovych-projektu-v-ramci-integrovaneho-operacniho-programu.aspx

Kontaktními osobami, které zodpoví Vaše případné dotazy, jsou pracovníci odboru strukturálních fondů:

Problematika formálního zpracování žádostí a dodatků

Mgr. Šárka Kysilková, 	tel.: 974 818 503, kysilkova@mvcr.cz

Mgr. Jan Louška, 		tel.: 974 818495,  louska@mvcr.cz

Ing. Zuzana Horáková, 	tel.: 974 818 487, zuzana.horakova@mvcr.cz

Problematika vyúčtování finanční dotace

Ing. Jan Zavadil,   tel.: 974 818 497, zavadil@mvcr.cz

Ing. Eva Trlicová, tel.: 974 818 505, trlicova@mvcr.cz

Děkujeme všem žadatelům za účinnou spolupráci při administraci žádosti. Jsme si vědomi náročnosti, kterou administrace žádosti o finanční dotaci pro Vás představuje a věříme, že administrativní problémy, které zpracování tak velkého množství žádostí přináší, nebudou pro vaši obec příliš zatěžující.

S pozdravem

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR